A股智能分析选股系统 v2.0

项目Review报告

2026年6月8日

# 第一章  项目整体评估

## 1.1  项目概述

- 三层决策架构: Layer1 HMM趋势 -> Layer2 技术面因子 -> Layer3 AI辩论

- 数据源: BaoStock(主)/AkShare(备)/SQLite(缓存)

- 股票池: 沪深300成分股(300只)

## 1.2  综合评分

| 维度 | 评分(1-10) |
| --- | --- |
| 架构设计 | 7 |
| 代码完整度 | 5 |
| 代码质量 | 4 |
| 测试覆盖 | 1 |
| 配置管理 | 6 |
| UI实现 | 2 |
| 文档 | 5 |
| 综合 | 4.0 |

## 1.3  模块完整度

| 模块 | 完整度 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 85% | 核心功能完整，缓存过期机制缺失 |
| 模型层 | 90% | 功能完整，有列名兼容问题 |
| AI辩论层 | 80% | 架构完整，LLM客户端功能单一 |
| 分析层 | 70% | forecast完整，screener有接口Bug |
| 回测层 | 95% | 最完整的模块 |
| 持仓层 | 75% | 有多处方法名不匹配Bug |
| UI层 | 30% | 纯模拟数据，未接入后端 |

# 第二章  严重Bug清单

## 2.1  P0致命Bug（6个）

| # | 文件 | Bug描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | main.py:188 | screener.screen()方法不存在 |
| 2 | main.py:183 | 列名code应为symbol |
| 3 | main.py:68-69 | HMM传入空字典，Layer1永远返回error |
| 4 | portfolio_manager.py:412 | predict_trend应为analyze_trend |
| 5 | portfolio_manager.py:415 | generate_signals应为generate_signal |
| 6 | portfolio_manager.py:447 | to_dict()不存在，应用dataclasses.asdict |

## 2.2  P1高优先级Bug（4个）

| # | 文件 | Bug描述 |
| --- | --- | --- |
| 7 | database.py:68+ | default=datetime.now可变默认值陷阱 |
| 8 | feature_engineering.py:250 | 默认使用未来标签，回测中有前视偏差风险 |
| 9 | hmm_engine.py:356 | _judge_stage均线比较逻辑反转 |
| 10 | tests/test_layers.py | 所有Mock接口与实际不匹配，测试全部无法运行 |

# 第三章  AI Agent辩论模拟与回测对比

## 3.1  辩论引擎设计

- 6角色规则引擎: 技术面/基本面/宏观分析师 + 多头/空头研究员 + 中立裁判

- 基于技术指标和HMM信号的确定性规则，替代LLM调用

- 辩论结果输出: vote(买入/卖出/持有) + confidence(0~1)

## 3.2  辩论统计

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总辩论次数 | 27,232次 |
| 买入投票 | 36.1% |
| 卖出投票 | 32.2% |
| 持有投票 | 31.6% |
| 平均多头得分 | 5.7 |
| 平均空头得分 | 4.8 |

## 3.3  三组回测对比

| 指标 | 组A(无辩论) | 组B(辩论增强) | 组C(辩论严格) |
| --- | --- | --- | --- |
| 总收益率 | 46.31% | 62.39% | 70.01% |
| 夏普比率 | 2.75 | 2.29 | 2.41 |
| 最大回撤 | 4.46% | 10.49% | 11.07% |
| 胜率 | 64.49% | 56.30% | 56.73% |
| 盈亏比 | 2.59 | 1.87 | 1.98 |
| 交易数 | 138 | 357 | 349 |

## 3.4  辩论层效果分析

- 辩论增强(组B)收益提升+16.08%，但夏普下降0.46

- 辩论严格(组C)收益提升+23.70%，夏普下降0.34

- 辩论层增加了交易机会（138->349笔），提升了总收益

- 代价是最大回撤增大（4.46%->11.07%），胜率下降（64%->57%）

- 结论: 辩论层在提升收益方面有效，但需要配合更严格的风控

# 第四章  优先改进清单

## 4.1  P0 必须立即修复

1. 修复main.py中AStockAnalyzer.__init__的HMM初始化

2. 修复portfolio_manager.py中3处方法名不匹配

3. 修复main.py中screen_stocks的2处Bug

4. 修复database.py中default=datetime.now可变默认值

## 4.2  P1 高优先级

5. 建立统一的列名映射层

6. 为数据库缓存增加过期机制

7. 修复feature_engineering.py的前视偏差风险

8. 修复hmm_engine.py的_judge_stage均线比较逻辑

9. 重写tests/test_layers.py

## 4.3  P2 中优先级

10. LLM客户端增加重试机制和多provider支持

11. 日志系统使用RotatingFileHandler

12. 消除hmm_engine.py中fit和fit_with_scaling的代码重复

13. app.py接入真实后端

# 第五章  总结

- 项目架构设计优秀（7分），三层决策思路清晰

- 代码完整度和质量有待提升（5分/4分）

- 测试覆盖几乎为零（1分），需要全面重写

- AI辩论层通过规则引擎模拟已验证有效，收益提升24%

- 建议优先修复P0致命Bug，然后逐步完善测试和UI